**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БУЙСКОЕ» БИЧУРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ**

**БУРЯАД УЛАСАЙ БЭШҮҮРЭЙ АЙМАГАЙ БУЙН СОМОНОЙ**

**НЮТАГАЙ ЗАСАГАЙ БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «19» февраля 2024 года № 5

с. Буй

Об утверждении плана мероприятий

по противопожарному обустройству

территории вокруг населенных пунктов

сел Буй и Узкий Луг Бичурского района

Республики Бурятия к летнему пожароопасному

периоду на 2024 год

 Администрация муниципального образования сельского поселения «Буйское», ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по противопожарному обустройству территории вокруг населенных пунктов сел Буй и Узкий Луг МО-СП «Буйское» к летнему пожароопасному периоду на 2024 год (Прилагается).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию на информационном стенде МО-СП «Буйское» и размещение на официальном сайте Бичурского муниципального района в информационно телемуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования

сельского поселения «Буйское»: В.Ю.Сидоров

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

МО-СП «Буйское»

от 19.02.2024г №5

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по противопожарному обустройству территории вокруг населенных пунктов сел**

**Буй и Узкий Луг**

**сельского поселения «Буйское»**

**к летнему пожароопасному периоду 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | исполнители | Отметка об исполнении |
| 1 | Организация своевременной очистки территории населенных пунктов с.Буй и с.Узкий Луг от горючих отходов, мусора, сухой травы | Апрель-октябрь 2024 | Собственники земельных участков |  |
| 2 | Опашка населенных пунктов | Май-сентябрь 2024г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 3 | Подготовка естественных и искусственных водоемов,использованных для целей наружного пожаротушения | Май-август 2024г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 4 | Установка указателей источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | Май-август 2024г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 5 | Размещение листовок о правилах пожарной безопасности | Май-август 2024г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |
| 6 | Проведение инструктажей по пожарной безопасности с жителями населенного пункта муниципального образования, с выдачей памяток на собраниях (сходах граждан) | апрель-август 2024г | Администрация МО-СП «Буйское» |  |